附件1：

颍上县2023年秸秆综合利用重点县项目建设领导小组名单

组　长: 吴  彬（副县长）；

成　员：吴皖颖（县农业农村局局长）；

张  正（县财政局局长）；

王亚柏（县国土资源局局长）；

曹  斌（县生态环保分局局长）；

陈  鹏 （县农业农村副局长）；

王志峰（县委农办副主任）；

吴保强（县农能中心负责人）；

领导小组下设办公室吴保强同志兼任办公室主任，

负责项目建设的日常管理等工作。

附件2：

颍上县2023年秸秆综合利用重点县项目建设技术指导组名单

一、组　长：吴皖颍 （农业农村局局长）；

二、副组长：陈  鹏 （县农业农村副局长）；

吴保强 （县农能中心负责人）；

三、成　员：范光炜 （研究员级农艺师）；

王树文 （研究员级农艺师）；

姜顺传 （高级畜牧师）；

吴景云 （会计师）；

宋传宝 （高级工程师）；

杨  昭 （政工师）；

领导小组下设办公室，杨 昭同志兼任办公室主任，负责项目建设的日常管理、监督考核、资料上报等各项工作。

附件3.1：

秸秆能源化利用项目主要建设内容与技术指标

秸秆能源化利用项目改扩建建设标准

厂房改扩建建设要求：

（1）厂棚框架均应为“H”型钢框架结构；

（2）厂棚（包括改、扩、新建后的生产车间、产品堆放车间等）总建筑面积不少于2000㎡；

场地改扩建要求：生产场区、秸秆收储场地总面积不低于10亩，并合理硬化、亮化；

新建秸秆固化成型燃料生产主机及其生产线不少于４台套（含相应其他附属设施、设备）;

有关机械新购置：打捆机2台、抓草机１台、运输机１台、拖拉机１台、搂草机１台等；

新建办公场所不低于200㎡（配套相应办公设备）;

新配备与生产相适应的水、电、路及消防、安全生产设施设备等。

清洁环保生产设施技术指标

1、各类购置的生产设备及生产线布置、安装符合安徽省地方清洁化生产标准。

2、具有良好的企业宣传、展示等文化形象；

3、配合政府部门完成各类检查验收等相关工作。

附件：3.2

肥料化利用项目主要建设内容与技术指标

一、秸秆肥料化利用项目改扩建秸建设主要内容

1、厂房改扩建建设要求

（1）厂棚框架均应为“H”型钢框架结构；

（2）厂棚（企业改扩建后的秸秆收储、肥料生产、仓储）总建筑面积不少于3000㎡；

2、场地要求：生产场区、秸秆收储场地总面积不低于10亩并合理硬化、亮化；

3、机械设备配备要求：

（1）设备购置：配置与有机肥生产相适应的粉碎机、翻抛机、造粒机、打捆机、打包机、运输车辆等机械；

（2）其他设备配置：与生产相适应的水、电、路及消防、安全生产等设施设备。

二、改扩建技术指标

1、秸秆综合利用量和利用水平较之前提高30%及以上；

2、具有良好的企业宣传、展示等文化形象；

3、配合政府部门完成各类检查验收等相关工作。

附件：3.3

饲料化利用项目主要建设内容与技术指标

一、秸秆饲料化利用项目改扩建秸建设主要内容

1、厂房改扩建建设要求

（1）厂棚框架均应为“H”型钢框架结构；

（2）厂棚（企业改扩建后的秸秆收储、产品加工、仓储）总建筑面积不少于4000㎡；

2、场地要求：生产场区、秸秆收储场地总面积不低于10亩，并合理硬化、亮化；

3、机械设备配备要求：

（1）设备购置：配置与生产相适应的秸秆揉丝机、筛分机、打捆机、粉碎机、打包机、运输车辆等机械；

（2）其他设备配置：与生产相适应的水、电、路及消防、安全生产等设施设备。

二、改扩建技术指标

1、秸秆综合利用量和利用水平较之前提高30%及以上；

2、符合环保要求，环境亮化美化；

3、具有良好的企业宣传、展示等文化形象；

4、配合政府部门完成各类检查验收等相关工作。

附件：4

颍上县2023年秸秆综合利用重点县项目主要建设任务与资金使用分配表。

| 2023年秸秆综合利用重点县项目主要建设任务及资金分配表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目类别 | 序号 | 企业名称 | 主要建设内容（含投资估算） | 总投资 （万元） | 企业自筹（万元） | 财政补助（万元） |
| 一、能源化（厂棚场地改扩建、购置秸秆加工设备） | 1 | 颍上县新源生物质燃料有限公司：年产2万吨生物质颗粒建设项目 | 钢构厂棚2000㎡ | 143 | 101 | 42 |
|  |  |  | 产品展示及检验室用房260㎡ | 45 | 31 | 14 |
|  |  |  | 秸秆颗粒机1组4台套 | 103 | 71 | 32 |
|  |  |  | 粉碎机1台 | 8 | 5.5 | 2.5 |
|  |  |  | 中央除尘设备1套、环氧树脂地坪600㎡ | 70 | 50 | 20 |
|  |  |  | 铲车2台 | 15 | 11 | 4 |
|  |  |  | 货车1台 | 8 | 6 | 2 |
|  |  |  | 打捆设备1套 | 40 | 28 | 12 |
|  |  |  | 场地硬化、院落改建 | 35 | 25 | 10 |
|  |  |  | 电路改造 | 15 | 10 | 5 |
|  |  |  | 安防、消防设施配套建设等 | 49 | 34 | 15 |
|  |  |  | 小 计 | 531 | 372.5 | 158.5 |
| 二、肥料化（厂棚场地改扩建、购置秸秆加工设备） | 1 | 颍上县箔塔湖农场有限公司：年产3万吨生物质有机肥建设项目 | 钢构厂棚3000㎡ | 198 | 150 | 48 |
|  |  |  | 改建产品展示及检验室用房280㎡ | 29 | 24 | 5 |
|  |  |  | 购置肥料造粒机1组 | 13 | 9 | 4 |
|  |  |  | 粉碎机3台、筛分机3台、 | 42 | 33 | 9 |
|  |  |  | 烘干机1台、冷却机1台、除尘设备1套 | 40 | 32 | 8 |
|  |  |  | 铲车3台、货车1台、包装机3台、打捆设备1套 | 70 | 60 | 10 |
|  |  |  | 场地硬化院落改建，同时建设电路改造 | 50 | 45 | 5 |
|  |  |  | 安防、消防、消杀灭菌等设施 | 30 | 22 | 8 |
|  |  |  | 小 计 | 472 | 375 | 97 |
|  |  | 安徽牧原威斯特生物科技有限公司：年产3万吨生物质有机肥建设项目 | 改建钢构厂棚3500㎡ | 202 | 157 | 45 |
|  |  |  | 改建产品展示及检验室用房300㎡ | 22 | 16 | 6 |
|  |  |  | 粉碎机1台、筛分机1台 | 15 | 10 | 5 |
|  |  |  | 铲车1台、货车1台 | 15 | 10 | 5 |
|  |  |  | 除尘设备1套 | 40 | 32 | 8 |
|  |  |  | 包装机1台、打捆设备1套 | 60 | 50 | 10 |
|  |  |  | 场地硬化院落改建，同时建设电路改造 | 40 | 32 | 8 |
|  |  |  | 安防、消防、消杀灭菌等设施 | 30 | 22 | 8 |
|  |  |  | 小 计 | 424 | 329 | 95 |
| 三、饲料化（厂棚场地改扩建、购置秸秆加工设备） | 1 | 颍上县清秋农业发展有限公司:年产2.5万吨秸秆揉丝饲料建设项目 | 新建钢框架结构厂棚4000㎡ | 215 | 167 | 48 |
|  |  |  | 改建产品展示及检验室用房300㎡ | 15 | 11 | 4 |
|  |  |  | 购置秸秆揉丝机2组 | 76 | 61 | 15 |
|  |  |  | 风选机1机、粉碎机2台、土糠分类机1台 | 33 | 28 | 5 |
|  |  |  | 中央除尘设备1套、铲车1台、货车2台、 | 42 | 31 | 11 |
|  |  |  | 打捆设备3套 | 73 | 62 | 11 |
|  |  |  | 场地硬化、院落改建，同时进行电路改造 | 15 | 12 | 3 |
|  |  |  | 安防消防设施建设。 | 12 | 10 | 2 |
|  |  |  | 小 计 | 481 | 382 | 99 |
| 四、草谷比与可收集系数测算、展示基地 | 1 | 安徽科技学院 | 按照生产季节的不同分区域、分类别进行各类指标采集、测算，科学合理地测算玉米、水稻、小麦等主要作物的草谷比与秸秆可收集系数等科学数据资料 | 21 |  | 21 |
|  |  |  | 根据项目实施主体、建设内容的不同，建设相应展示基地 | 5 |  | 5 |
| 五、其他 | 1 | 验收审计等 | 项目实施中技术咨询、方案设计编制、专家评审、宣传培训、审计评估验收等费用支出. | 23.5 |  | 23.5 |
| 合计 |  |  |  | 1957.5 | 1457.5 | 500 |